


X. PLAN DE ACȚIUNI
privind implementarea Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă 
și de sanitație pentru anii 2026-2030
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	Nr.
crt.
	Acțiuni
	Termene de realizare
	Costuri de implementare (mii lei)
	Sursa de finanțare
	Indicatori de monitorizare
	Instituție responsabilă/
parteneri

	
	
	
	Total
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Bugetul de stat
	Parteneri de dezvoltare
	Surse neacoperite
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Obiectivul general 1. Consolidarea guvernanței și a cadrului instituțional și normativ al sectorului de alimentare cu apă și de sanitație, în vederea asigurării unui management eficient, coerent și sustenabil al serviciilor de alimentare cu apă și de sanitație

	Obiectivul specific 1.1. Elaborarea, aprobarea și operaționalizarea, până în anul 2030, a cadrului normativ și instituțional al sectorului de alimentare cu apă și de sanitație în conformitate cu cerințele și bunele practici ale Uniunii Europene

	1.1.1.
	Realizarea analizei funcționale instituționale a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație, cu evaluarea competențelor, fluxurilor decizionale și proceselor de guvernanță și formularea propunerilor de optimizare
	2027
	400
	200
	200
	-
	-
	-
	-

	Proiectul
„Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova” – Banca Mondială
	
	Analiză funcțională instituțională elaborată și validată
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	1.1.2.
	Elaborarea cadrului de reglementare pentru coordonarea și gestionarea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație la nivel național și regional, inclusiv definirea responsabilităților și procedurilor interinstituționale
	2028
	200
	· 
	200
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	Hotărâre a Guvernului aprobată
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	1.1.3.
	Consolidarea capacităților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru coordonarea strategică, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv instruire, instrumente analitice și proceduri interne actualizate
	2029
	500
	200
	300
	-
	-
	-
	
	Proiectul
 „Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova” – Banca Mondială
	-
	Plan de consolidare a capacităților subdiviziunii responsabile de domeniul de alimentare cu apă și de sanitație din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale elaborat, aprobat și implementat;

5 rapoarte anuale elaborate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	1.1.4.
	Elaborarea mecanismului normativ privind monitorizarea și controlul operatorilor de alimentare cu apă și de sanitație nelicențiați, incluzând reguli, indicatori și proceduri de raportare
	2027
	200
	-
	200
	-
	-
	-
	200
Bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
	-
	-
	Hotărâre a Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobată
	Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	1.1.5.
	Instituționalizarea mecanismului național de coordonare interinstituțională Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – Agenția Națională pentru Sănătate Publică – Inspectoratul pentru Protecția Mediului – Agenția de Mediu pentru implementarea politicilor din domeniul de alimentare cu apă și de sanitație
	2027
	200
	-
	200
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	Hotărâre a Guvernului aprobată 
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

Inspectoratul pentru Protecția Mediului;

Agenția de Mediu

	1.1.6.
	Elaborarea și aprobarea Secțiunii „Apă și Sanitație” din PATN, integrând infrastructura, standardele, dezvoltarea regională și prioritățile naționale
	2028
	16,150
	3,060
	10,000
	3,090
	-
	-
	-
	Proiectul
 „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială; Agenția de Dezvoltare a Austriei
	-
	Lege adoptată
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale



	1.1.7.
	Dezvoltarea, gestionarea eficientă și mentenanța Sistemului informațional „Managementul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (SI MSP-AAC), în baza  Conceptul Sistemului informațional „Managementul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2025, pentru colectarea, analiza și raportarea standardizată a performanței operatorilor
	2027

	5,995
	2,545
	3,450
	-
	-
	-
	-
	Proiectul
 „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială 
	-
	Sistemul informațional elaborat, testat și operaționalizat 
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică


	1.1.8.
	Operaționalizarea și suport în popularizarea cu date a Registrului de evidență a rețelelor edilitare pentru minim 50 de localități din Republica Moldova, în conformitate cu Legea nr. 290/2024
	2030
	1,055
	455
	200
	200
	200 
	-
	1,055
	-
	-
	Registru electronic operațional și suport în popularizarea cu date pentru infrastructura existentă în minimum 50 de localități din Republica Moldova
	Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru;

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale



	Obiectivul specific 1.2. Armonizarea, până în anul 2030, a cadrului tehnico-normativ în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație la standardele europene EN/ISO, în vederea aplicării uniforme a regulilor de proiectare, construcție și exploatare a infrastructurii de apă și de sanitație

	1.2.1.
	Inventarierea completă a GOST-urilor și normativelor tehnice din domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, evaluarea conformității cu standardele europene (EN, ISO) și elaborarea propunerilor de actualizare, armonizare sau abrogare
	2029
	8,000
	-
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	8,000
	-
	-
	Raport de inventarie elaborat și validat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

	1.2.2.
	Elaborarea și aprobarea unui pachet unitar de normative și standarde tehnice moderne pentru proiectarea, construirea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de sanitație, armonizat cu  legislația Uniunii Europene, incluzând metodologiile naționale de dimensionare a rețelelor, instalațiilor și stațiilor de epurare, precum și standarde operaționale
	2027
	1,300
	700
	600
	-
	-
	-
	-
	Proiectul
 „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială
	-
	2  normative 
(NCM ) aprobate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe 


	1.2.3. 
	Elaborarea normativului național privind zonele de protecție sanitară (ZPS), fundamentat pe evaluarea riscurilor și criterii diferențiate pentru aglomerări, surse de apă și tipuri de ape uzate
	2028
	1,300
	500
	500
	300
	-
	-
	1,300
	-
	-
	Normativ privind zonele de protecție socială (ZPS) (NCM/CP) elaborat și aprobat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe;

Ministerul Sănătății;

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

	1.2.4. 
	Instituirea unui mecanism programat de revizuire periodică (la fiecare 5 ani) a normativelor tehnice și a regulamentelor de exploatare în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv proceduri de elaborare, actualizare și consultare publică
	2028
	400
	-
	200
	200
	-
	-
	400
	-
	-
	Ordin  al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind  mecanismul programat de revizuire
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe 


	1.2.5.
	Elaborarea și aprobarea Ghidului practic privind cerințele tehnice minime pentru proiectare și execuție, inclusiv standardele documentației tehnice și criteriile de verificare a calității lucrărilor în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație
	2028
	400
	-
	200
	200
	-
	-
	400
	-
	-
	Ordin al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind aprobarea Ghidului practic elaborat și aprobat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe 


	Obiectivul specific 1.3. Asigurarea transpunerii până în anul 2030, a directivelor Uniunii Europene în domeniul apei potabile, sanitației și protecției resurselor acvatice și operaționalizarea mecanismelor de reglementare, monitorizare și control 

	1.3.1.
	Armonizarea cadrului legal privind apa destinată consumului uman cu prevederile Directivei (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, incluzând cerințe privind riscurile, monitorizarea, transparența și accesul populației la informații
	2028
	800
	-
	400
	400
	-
	-
	800
	-
	-
	Hotărâre a Guvernului aprobată

	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Mediului;

Ministerul Sănătății

	1.3.2.
	Transpunerea  Directivei (UE) 2024/3019 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 privind epurarea apelor uzate urbane (reformare), incluzând condiții pentru formare aglomerări, epurare avansată, monitorizare calitate efluent și nămoluri
	2026
	800
	800
	-
	-
	-
	-
	-
200
	Proiectul
„ Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială
	-
	Hotărâre a Guvernului aprobată

	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Mediului

	1.3.3. 
	Elaborarea proiectului Hotărârii Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741, inclusiv criterii de calitate, domenii permise și monitorizare
	2027
	600
	600
	-
	-
	-
	-
	600
	-
	-
	Hotărâre a Guvernului aprobată

	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Mediului;

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

	1.3.4. 
	Actualizarea legislației privind gestionarea și valorificarea nămolurilor de epurare, inclusiv opțiuni de reutilizare în agricultură și energetică, în concordanță cu Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
	2028
	800
	-
	400
	400
	-
	-
	800
	-
	-
	Hotărâre a Guvernului aprobată

	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Mediului

	Obiectivul general 2. Creșterea performanței instituționale, operaționale și tehnice a autorităților  administrației publice locale și a operatorilor de servicii de alimentare cu apă și de sanitație

	Obiectivul specific 2.1. Instituirea și operaționalizarea, până în anul 2030, a mecanismelor de suport și a instrumentelor standardizate pentru autoritățile administrației publice locale, în vederea gestionării proceselor de regionalizare, cooperare intercomunitară și a relațiilor contractuale cu operatorii de alimentare cu apă și de sanitație, în conformitate cu practicile europene 

	2.1.1.
	Elaborarea și implementarea mecanismului național de asistentă tehnică pentru autoritățile administrației publice locale în procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv prin elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, a Ghidului metodologic pentru cooperare și delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatori/ operatori regionali și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
	2027
	500
	300
	200
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	Ordin emis al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru  aprobarea Instrucțiunii privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

Ordin emis privind aprobarea Ghidului metodologic pentru cooperare și delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatori/operatori regionali

Hotărâre a Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobată privind Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

agențiile de dezvoltare regională

	2.1.2.
	Acordarea suportului continuu pentru autoritățile administrației publice locale în procesul de negociere, monitorizare și evaluare a contractelor de delegare a gestiunii, inclusiv prin: 
1) instituționalizarea unui curs de formare continuă în cadrul Institutului Național de Management și Administrație Publică;
 2) instruiri anuale;
 3) asistență juridică și tehnică din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a agențiilor de dezvoltare regională
	2030
	5,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	5,000
	-
	-
	Curs de formare continuă instituționalizat în cadrul Institutului Național de Management și Administrație Publică;

Minimum 50 de persoane instruite anual (manageri, juriști și specialiști relevanți)
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Institutul Național de Management și Administrație Publică;
 
agențiile de dezvoltare regională 


	2.1.3.
	Elaborarea și implementarea mecanismelor de finanțare și suport tehnic pentru inventarierea, digitalizarea și înregistrarea infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație în Registrul de evidență a rețelelor edilitare, inclusiv modificarea Hotărârii Guvernului nr. 152/2022 pentru a permite finanțarea inventarierii
	2030
	20,000
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	20,000
	-
	-
	Minimum de  proiecte implementate privind inventarierea infrastructurii  cu 50 de seturi de date privind infrastructura de alimentare cu apă și de sanitație existentă în 50 de localități, digitalizate și înregistrate în  Registrul de evidență a rețelelor edilitare
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru;

agențiile de dezvoltare regională


	2.1.4.
	Elaborarea mecanismului de suport pentru autoritățile administrației publice locale în identificarea soluțiilor tehnico-economice optime (inclusiv studii de fezabilitate) și pregătirea caietelor de sarcini pentru proiectarea și execuția infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație, în conformitate cu prevederile Secțiunii „Apă și Sanitație” a PATN și cu cerințele privind gradul de epurare a apelor uzate, stabilite în funcție de mărimea aglomerării
	2030
	1,000
	400
	150
	150
	150
	150
	1,000
	-
	-
	Ordin emis privind aprobarea Ghidului explicativ elaborat, aprobat și publicat; 

Minimum 40 de instruiri regionale organizate;

Serviciu de consultanță tehnică instituit în cadrul agențiilor de dezvoltare regională
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională


	2.1.5.
	Dotarea instituțiilor de învățământ cu unități sanitare interioare conforme și integrarea acestora în sistemele publice sau locale de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv prin conectarea obligatorie la rețelele nou construite sau reabilitate si/sau implementarea soluțiilor descentralizate conforme pentru gestionarea apelor uzate
	2030
	
350,000
	100,000
	
75,000
	
75,000
	
50,000
	
50,000
	125,000

	
100,000
	
125,000
	85 %  din instituțiile de învățământ dotate cu facilități WASH interioare 
	Ministerul Educației și Cercetării;

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Sănătății;

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;

autoritățile administrației publice locale;

operatorii de alimentare cu apă și de sanitație;

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii

	Obiectivul specific 2.2. Creșterea, până în anul 2030, a performanței operaționale  și a sustenabilității financiare a operatorilor regionali de alimentare cu apă și de sanitație, astfel încât minimum 90 % dintre aceștia să funcționeze pe baza principiului acoperirii costurilor și a standardelor operaționale europene 

	2.2.1.
	Sprijinirea elaborării și actualizării planurilor de îmbunătățire a performanței (PIP) pentru operatorii licențiați, cu indicatori de performanță standardizați (pierderi, eficiență energetică, continuitate, colectare venituri)
	2030

	10,000
	-
	4,000
	2,000
	2,000
	2,000
	10,000
	-
	-
	25 de planuri de îmbunătățire a performanței  (PIP) elaborate și aprobate


	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională

	2.2.2.
	Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare și suport pentru elaborarea planurilor de siguranță a apei (PSA) de către operatorii regionali, în conformitate cu Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, inclusiv prin instruiri și asistență tehnică specializată
	2030
	5,000
	-
	2,000
	1,000
	1,000
	1,000
	5,000
	-
	-
	8 planuri de siguranță a apei (PSA), elaborate și aprobate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

agențiile de dezvoltare regională

	2.2.3.
	Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare destinate autorităților administrației publice locale și operatorilor regionali în vederea extinderii domeniului de eligibilitate pentru finanțarea investițiilor necesare creșterii performanței operatorilor de alimentare cu apă și de sanitație și dezvoltării capacităților tehnice ale autorităților administrației publice locale, incluzând:
 - 	digitalizarea sistemelor de operare ale operatorilor (SCADA, GIS, CMMS, DMA); 
- 	modernizarea și acreditarea laboratoarelor regionale conform standardelor naționale; 
-	achiziția de echipamente, utilaje și mijloace logistice pentru operatori; 
-	elaborarea și implementarea planurilor de îmbunătățire a performanței (PIP) și a planurilor de siguranță a apei (PSA); 
 -	finanțarea inventarierii, digitalizării și înregistrării infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație în Registrul de evidență a rețelelor edilitare;
-	asigurarea accesului la resurse de energie regenerabilă, în special stațiile de epurare și pompare a sistemului de canalizare
	2030

	100
	-
	25
	25
	25
	25
	100
	- 
	-
	Hotărâre a Guvernului aprobată;  

Minimum 20 de proiecte implementate 
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională

	2.2.4.
	Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare a operatorilor licențiați pentru modernizarea și acreditarea laboratoarelor regionale de analiză a apei conform standardelor naționale, inclusiv dotarea completă și instruirea personalului
	2030
	10,000
	-
	1,000
	3,000
	3,000
	3,000
	10,000
	-
	-
	2 laboratoare echipate, dotate și acreditate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională

	2.2.5.
	Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare a operatorilor pentru îmbunătățirea dotării operatorilor regionali cu echipamente, utilaje și mijloace logistice necesare operării eficiente a sistemelor de alimentare cu apă și de sanitație
	2030
	20,000
	-
	6,000
	6,000
	6,000
	2,000
	20,000
	-
	-
	10 proiecte implementate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională

	2.2.6.
	Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare a programelor de eficiență energetică și reutilizare a apelor uzate epurate, inclusiv prin proiecte-pilot susținute de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și de partenerii de dezvoltare
	2030

	20,000
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	20,000
	-
	-
	5 proiecte-pilot implementate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională;

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

	Obiectivul specific 2.3. Creșterea, până în anul 2030, a nivelului de profesionalizare a resurselor umane din sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, prin asigurarea instruirii și certificării a minimum 25 % din personalul operatorilor licențiați și a minimum 100 angajați ai autorităților administrației publice locale relevante 

	2.3.1.
	Elaborarea Planului național de formare continuă și certificare profesională, realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru operatorii de servicii și autoritățile  administrației publice locale, prin Platforma națională de învățare și colaborare  (Universitatea Tehnică  a Moldovei – operatori – autorități administrației publice locale)
	2027
	2,000
	1,000
	1,000
	-
	-
	-
	2,000
	-
	-
	Plan național elaborat și aprobat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale:

Ministerul Educației și Cercetării;

Universitatea Tehnică a Moldovei;

agențiile de dezvoltare regională

	2.3.2.
	Consolidarea capacităților Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării din cadrul Universității Tehnice a Moldovei prin modernizarea bazei materiale, dotarea laboratoarelor și actualizarea programelor de formare
	2030

	3,000
	600
	600
	600
	600
	600
	3,000
	-
	-
	Un laborator pentru studii dotat, modernizat și funcțional

Program de formare actualizat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
Ministerul Educației și Cercetării;

Universitatea Tehnică a Moldovei;

agențiile de dezvoltare regională

	2.3.3.
	Implementarea Planului național de formare continuă prin comandă de stat pentru funcționarii publici și personalul tehnic și managerial al operatorilor de alimentare cu apă și de sanitație, derulat de Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării din cadrul Universității Tehnice a Moldovei și prin intermediul Platformei de „M-Learn”
	2030
	3,000
	-
	750
	750
	750
	750
	3,000
	-
	-
	Minimum 30 de persoane încadrate anual la studii de formare continuă
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Educației și Cercetării;

Universitatea Tehnică a Moldovei;

agențiile de dezvoltare regională

	2.3.4.
	Promovarea parteneriatelor educaționale și de cercetare aplicată între mediul academic și operatorii de servicii de alimentare cu apă și de sanitație, prin integrarea practicienilor în activități didactice și prin dezvoltarea de proiecte comune de inovare, digitalizare și tehnologii verzi
	2030

	1,000
	-
	250
	250
	250
	250
	1,000
	-
	-
	Minimum 3 parteneriate funcționale universitate – operator, operaționalizate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Ministerul Educației și Cercetării;

Universitatea Tehnică a Moldovei

	Obiectivul general 3. Asigurarea sustenabilității financiare și creșterea capacității de mobilizare a resurselor pentru dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și de sanitație

	Obiectivul specific 3.1. Dublarea, până în anul 2030, a volumului finanțărilor externe atrase în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație prin instituirea și operaționalizarea unui cadru național unic de coordonare și planificare a finanțărilor

	3.1.1.
	Consolidarea și operaționalizarea Consiliului Sectorial pentru Coordonarea Asistenței Externe în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, prin instituirea unui mecanism funcțional de prioritizare a proiectelor, coordonare a partenerilor de dezvoltare și prevenire a suprapunerilor investiționale
	2030

	250
	50
	50
	50
	50
	50
	250
	-
	-
	4 ședințe anuale ale Consiliului desfășurate și documentate;

mecanism funcțional de coordonare operațional și raport anual publicat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	3.1.2.
	Crearea, operaționalizarea și actualizarea anuală a bazei de date naționale privind suportul partenerilor de dezvoltare în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, incluzând informații privind volumele financiare, stadiul implementării, zonele de intervenție și impactul proiectelor
	2030
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	250
	-
	-
	Bază de date națională creată și operaționalizată


	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională;

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


	3.1.3.
	Elaborarea și promovarea Portofoliului unic al proiectelor prioritare (derivat din Secțiunea „Apă și Sanitație” a PATN), actualizat anual și utilizat în dialogul strategic cu partenerii externi pentru atragerea finanțărilor majore în infrastructura de alimentare cu apă și de sanitație
	2030
	1,000
	-
	250
	250
	250
	250
	1,000
	-
	-
	Portofoliu unic elaborat și actualizat anual 


	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională;

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

	Obiectivul specific 3.2. Planificarea și implementarea, până în anul 2030, a unui plan de investiții pentru sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, care să asigure finanțarea anuală a cel puțin 50 de proiecte cu impact sistemic, local și regional

	3.2.1.
	Elaborarea Planului de investiții 2026-2030 pentru sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, corelat cu Cadrul bugetar pe termen mediu, Planul național de investiții publice și Secțiunea „Apă și Sanitație” din PATN
	2027
	3,000
	2,000
	1,000
	-
	-
	-
	-
	Proiectul
 „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială
	-
	Plan de investiții elaborat, avizat și aprobat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

	3.2.2.
	Consolidarea mecanismului financiar dedicat autorităților administrației publice locale pentru extinderea rețelelor, reabilitarea sistemelor existente și conectarea localităților rurale și periurbane la infrastructura regională;
includerea sprijinului pentru conectarea sistemelor autonome la magistralele regionale (Soroca – Bălți, Cahul, Râșcani, Leova-Iargara ș.a.)
	2030
	100,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	100,000
	-


	-
	Minimum 20 de proiecte de conectare a localităților la sistemele regionale implementate
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

agențiile de dezvoltare regională

	3.2.3.
	Elaborarea și operaționalizarea cadrului național pentru utilizarea parteneriatelor public-private și a instrumentelor financiare inovatoare în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, incluzând ca direcții potențiale: 
 - mecanisme de finanțare combinată (grant + împrumut avantajat); 
 - garanții pentru proiecte de eficiență energetică și reducerea pierderilor; 
 - împrumuturi cu componentă de performanță (plata condiționată de atingerea indicatorilor);  
- contracte de tip parteneriat public-privat pentru modernizarea infrastructurii; 
 - constituirea Fondului Național Revolving pentru investiții în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație
	2030
	2,000
	-


	-
	-
	
1,000
	
1,000
	-
	-
	2,000
	Hotărâre a Guvernului aprobată

Minimum 1 proiect-pilot în regim de parteneriat public-privat implementat (proiectare, construcție și operare sau contract de performanță)  


	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

	Managementul Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030

	4.1.
	Evaluarea rezultatelor intermediare ale Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 
2026-2030
	2028
	650
	-
	-
	650
	-
	-
	650
	-
	-
	1 raport de evaluare intermediară a Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030,
elaborat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	4.2.
	Organizarea Conferinței naționale în domeniul apei și sanitației, pentru discutarea rezultatelor intermediare, asigurarea vizibilității progresului și consolidarea cooperării dintre actorii implicați 
	2028
	200
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	200
	Conferință națională organizată 
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	4.3.
	Evaluarea rezultatelor finale ale Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030, program similar de avansare a rezultatelor obținute
	2030+
	600
	-
	-
	-
	-
	600
	600
	-
	-
	1 raport de evaluare finală a Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030, elaborat
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	TOTAL
	597650
	134460
	142375
	127765
	98325
	94725
	342505
	127945
	127200
	
	




