X. PLAN DE ACȚIUNI

# privind implementarea Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă

# și de sanitație pentru anii 2026-2030

| Nr. crt. | Acțiuni | Termene de realizare | Costuri de implementare (mii lei) |  |  |  |  |  | Sursa de finanțare |  |  | Indicatori de monitorizare | Instituție responsabilă/ parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Bugetul de stat | Parteneri de dezvoltare | Surse neacoperite |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general 1. Consolidarea guvernanței și a cadrului instituțional și normativ al sectorului de alimentare cu apă și de sanitație, în vederea asigurării unui management eficient, coerent și sustenabil al serviciilor de alimentare cu apă și de sanitație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Elaborarea, aprobarea și operaționalizarea, până în anul 2030, a cadrului normativ și instituțional al sectorului de alimentare cu apă și de sanitație în conformitate cu cerințele și bunele practici ale Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Realizarea analizei funcționale instituționale a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație, cu evaluarea competențelor, fluxurilor decizionale și proceselor de guvernanță și formularea propunerilor de optimizare | 2027 | 400 | 200 | 200 | - | - | - | - | Proiectul „Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova” – Banca Mondială |  | Analiză funcțională instituțională elaborată și validată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 1.1.2. | Elaborarea cadrului de reglementare pentru coordonarea și gestionarea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație la nivel național și regional, inclusiv definirea responsabilităților și procedurilor interinstituționale | 2028 | 200 |  | 200 | - | - | - | 200 | - | - | Hotărâre a Guvernului aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 1.1.3. | Consolidarea capacităților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru coordonarea strategică, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv instruire, instrumente analitice și proceduri interne actualizate | 2029 | 500 | 200 | 300 | - | - | - |  | Proiectul „Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova” – Banca Mondială | - | Plan de consolidare a capacităților subdiviziunii responsabile de domeniul de alimentare cu apă și de sanitație din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale elaborat, aprobat și implementat; 5 rapoarte anuale elaborate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 1.1.4. | Elaborarea mecanismului normativ privind monitorizarea și controlul operatorilor de alimentare cu apă și de sanitație nelicențiați, incluzând reguli, indicatori și proceduri de raportare | 2027 | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 Bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | - | - | Hotărâre a Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobată | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 1.1.5. | Instituționalizarea mecanismului național de coordonare interinstituțională Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – Agenția Națională pentru Sănătate Publică – Inspectoratul pentru Protecția Mediului – Agenția de Mediu pentru implementarea politicilor din domeniul de alimentare cu apă și de sanitație | 2027 | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | Hotărâre a Guvernului aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Agenția de Mediu |
| 1.1.6. | Elaborarea și aprobarea Secțiunii „Apă și Sanitație” din PATN, integrând infrastructura, standardele, dezvoltarea regională și prioritățile naționale | 2028 | 16,150 | 3,060 | 10,000 | 3,090 | - | - | - | Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială; Agenția de Dezvoltare a Austriei | - | Lege adoptată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 1.1.7. | Dezvoltarea, gestionarea eficientă și mentenanța Sistemului informațional „Managementul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (SI MSP-AAC), în baza Conceptul Sistemului informațional „Managementul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2025, pentru colectarea, analiza și raportarea standardizată a performanței operatorilor | 2027 | 5,995 | 2,545 | 3,450 | - | - | - | - | Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială | - | Sistemul informațional elaborat, testat și operaționalizat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică |
| 1.1.8. | Operaționalizarea și suport în popularizarea cu date a Registrului de evidență a rețelelor edilitare pentru minim 50 de localități din Republica Moldova, în conformitate cu Legea nr. 290/2024 | 2030 | 1,055 | 455 | 200 | 200 | 200 | - | 1,055 | - | - | Registru electronic operațional și suport în popularizarea cu date pentru infrastructura existentă în minimum 50 de localități din Republica Moldova | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| Obiectivul specific 1.2. Armonizarea, până în anul 2030, a cadrului tehnico-normativ în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație la standardele europene EN/ISO, în vederea aplicării uniforme a regulilor de proiectare, construcție și exploatare a infrastructurii de apă și de sanitație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Inventarierea completă a GOST-urilor și normativelor tehnice din domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, evaluarea conformității cu standardele europene (EN, ISO) și elaborarea propunerilor de actualizare, armonizare sau abrogare | 2029 | 8,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | - | - | Raport de inventarie elaborat și validat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe |
| 1.2.2. | Elaborarea și aprobarea unui pachet unitar de normative și standarde tehnice moderne pentru proiectarea, construirea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de sanitație, armonizat cu legislația Uniunii Europene, incluzând metodologiile naționale de dimensionare a rețelelor, instalațiilor și stațiilor de epurare, precum și standarde operaționale | 2027 | 1,300 | 700 | 600 | - | - | - | - | Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială | - | 2 normative (NCM ) aprobate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe |
| 1.2.3. | Elaborarea normativului național privind zonele de protecție sanitară (ZPS), fundamentat pe evaluarea riscurilor și criterii diferențiate pentru aglomerări, surse de apă și tipuri de ape uzate | 2028 | 1,300 | 500 | 500 | 300 | - | - | 1,300 | - | - | Normativ privind zonele de protecție socială (ZPS) (NCM/CP) elaborat și aprobat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe; Ministerul Sănătății; Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 1.2.4. | Instituirea unui mecanism programat de revizuire periodică (la fiecare 5 ani) a normativelor tehnice și a regulamentelor de exploatare în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv proceduri de elaborare, actualizare și consultare publică | 2028 | 400 | - | 200 | 200 | - | - | 400 | - | - | Ordin al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind mecanismul programat de revizuire | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe |
| 1.2.5. | Elaborarea și aprobarea Ghidului practic privind cerințele tehnice minime pentru proiectare și execuție, inclusiv standardele documentației tehnice și criteriile de verificare a calității lucrărilor în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație | 2028 | 400 | - | 200 | 200 | - | - | 400 | - | - | Ordin al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind aprobarea Ghidului practic elaborat și aprobat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe |
| Obiectivul specific 1.3. Asigurarea transpunerii până în anul 2030, a directivelor Uniunii Europene în domeniul apei potabile, sanitației și protecției resurselor acvatice și operaționalizarea mecanismelor de reglementare, monitorizare și control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Armonizarea cadrului legal privind apa destinată consumului uman cu prevederile Directivei (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, incluzând cerințe privind riscurile, monitorizarea, transparența și accesul populației la informații | 2028 | 800 | - | 400 | 400 | - | - | 800 | - | - | Hotărâre a Guvernului aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății |
| 1.3.2. | Transpunerea Directivei (UE) 2024/3019 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 privind epurarea apelor uzate urbane (reformare), incluzând condiții pentru formare aglomerări, epurare avansată, monitorizare calitate efluent și nămoluri | 2026 | 800 | 800 | - | - | - | - | - 200 | Proiectul „ Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială | - | Hotărâre a Guvernului aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului |
| 1.3.3. | Elaborarea proiectului Hotărârii Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741, inclusiv criterii de calitate, domenii permise și monitorizare | 2027 | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | Hotărâre a Guvernului aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| 1.3.4. | Actualizarea legislației privind gestionarea și valorificarea nămolurilor de epurare, inclusiv opțiuni de reutilizare în agricultură și energetică, în concordanță cu Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură | 2028 | 800 | - | 400 | 400 | - | - | 800 | - | - | Hotărâre a Guvernului aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului |
| Obiectivul general 2. Creșterea performanței instituționale, operaționale și tehnice a autorităților administrației publice locale și a operatorilor de servicii de alimentare cu apă și de sanitație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Instituirea și operaționalizarea, până în anul 2030, a mecanismelor de suport și a instrumentelor standardizate pentru autoritățile administrației publice locale, în vederea gestionării proceselor de regionalizare, cooperare intercomunitară și a relațiilor contractuale cu operatorii de alimentare cu apă și de sanitație, în conformitate cu practicile europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Elaborarea și implementarea mecanismului național de asistentă tehnică pentru autoritățile administrației publice locale în procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv prin elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, a Ghidului metodologic pentru cooperare și delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatori/ operatori regionali și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare | 2027 | 500 | 300 | 200 | - | - | - | 500 | - | - | Ordin emis al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru aprobarea Instrucțiunii privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; Ordin emis privind aprobarea Ghidului metodologic pentru cooperare și delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatori/operatori regionali Hotărâre a Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobată privind Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.1.2. | Acordarea suportului continuu pentru autoritățile administrației publice locale în procesul de negociere, monitorizare și evaluare a contractelor de delegare a gestiunii, inclusiv prin: 1) instituționalizarea unui curs de formare continuă în cadrul Institutului Național de Management și Administrație Publică; 2) instruiri anuale; 3) asistență juridică și tehnică din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a agențiilor de dezvoltare regională | 2030 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | - | - | Curs de formare continuă instituționalizat în cadrul Institutului Național de Management și Administrație Publică; Minimum 50 de persoane instruite anual (manageri, juriști și specialiști relevanți) | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Institutul Național de Management și Administrație Publică; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.1.3. | Elaborarea și implementarea mecanismelor de finanțare și suport tehnic pentru inventarierea, digitalizarea și înregistrarea infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație în Registrul de evidență a rețelelor edilitare, inclusiv modificarea Hotărârii Guvernului nr. 152/2022 pentru a permite finanțarea inventarierii | 2030 | 20,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | - | - | Minimum de proiecte implementate privind inventarierea infrastructurii cu 50 de seturi de date privind infrastructura de alimentare cu apă și de sanitație existentă în 50 de localități, digitalizate și înregistrate în Registrul de evidență a rețelelor edilitare | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.1.4. | Elaborarea mecanismului de suport pentru autoritățile administrației publice locale în identificarea soluțiilor tehnico-economice optime (inclusiv studii de fezabilitate) și pregătirea caietelor de sarcini pentru proiectarea și execuția infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație, în conformitate cu prevederile Secțiunii „Apă și Sanitație” a PATN și cu cerințele privind gradul de epurare a apelor uzate, stabilite în funcție de mărimea aglomerării | 2030 | 1,000 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,000 | - | - | Ordin emis privind aprobarea Ghidului explicativ elaborat, aprobat și publicat; Minimum 40 de instruiri regionale organizate; Serviciu de consultanță tehnică instituit în cadrul agențiilor de dezvoltare regională | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.1.5. | Dotarea instituțiilor de învățământ cu unități sanitare interioare conforme și integrarea acestora în sistemele publice sau locale de alimentare cu apă și de sanitație, inclusiv prin conectarea obligatorie la rețelele nou construite sau reabilitate si/sau implementarea soluțiilor descentralizate conforme pentru gestionarea apelor uzate | 2030 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 125,000 | 100,000 | 125,000 | 85 % din instituțiile de învățământ dotate cu facilități WASH interioare | Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Sănătății; Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală; autoritățile administrației publice locale; operatorii de alimentare cu apă și de sanitație; Fondul Națiunilor Unite pentru Copii |
| Obiectivul specific 2.2. Creșterea, până în anul 2030, a performanței operaționale și a sustenabilității financiare a operatorilor regionali de alimentare cu apă și de sanitație, astfel încât minimum 90 % dintre aceștia să funcționeze pe baza principiului acoperirii costurilor și a standardelor operaționale europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Sprijinirea elaborării și actualizării planurilor de îmbunătățire a performanței (PIP) pentru operatorii licențiați, cu indicatori de performanță standardizați (pierderi, eficiență energetică, continuitate, colectare venituri) | 2030 | 10,000 | - | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | - | - | 25 de planuri de îmbunătățire a performanței (PIP) elaborate și aprobate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.2.2. | Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare și suport pentru elaborarea planurilor de siguranță a apei (PSA) de către operatorii regionali, în conformitate cu Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, inclusiv prin instruiri și asistență tehnică specializată | 2030 | 5,000 | - | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | - | - | 8 planuri de siguranță a apei (PSA), elaborate și aprobate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.2.3. | Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare destinate autorităților administrației publice locale și operatorilor regionali în vederea extinderii domeniului de eligibilitate pentru finanțarea investițiilor necesare creșterii performanței operatorilor de alimentare cu apă și de sanitație și dezvoltării capacităților tehnice ale autorităților administrației publice locale, incluzând: - digitalizarea sistemelor de operare ale operatorilor (SCADA, GIS, CMMS, DMA); - modernizarea și acreditarea laboratoarelor regionale conform standardelor naționale; - achiziția de echipamente, utilaje și mijloace logistice pentru operatori; - elaborarea și implementarea planurilor de îmbunătățire a performanței (PIP) și a planurilor de siguranță a apei (PSA); - finanțarea inventarierii, digitalizării și înregistrării infrastructurii de alimentare cu apă și de sanitație în Registrul de evidență a rețelelor edilitare; - asigurarea accesului la resurse de energie regenerabilă, în special stațiile de epurare și pompare a sistemului de canalizare | 2030 | 100 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | - | - | Hotărâre a Guvernului aprobată; Minimum 20 de proiecte implementate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.2.4. | Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare a operatorilor licențiați pentru modernizarea și acreditarea laboratoarelor regionale de analiză a apei conform standardelor naționale, inclusiv dotarea completă și instruirea personalului | 2030 | 10,000 | - | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | - | - | 2 laboratoare echipate, dotate și acreditate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.2.5. | Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare a operatorilor pentru îmbunătățirea dotării operatorilor regionali cu echipamente, utilaje și mijloace logistice necesare operării eficiente a sistemelor de alimentare cu apă și de sanitație | 2030 | 20,000 | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 20,000 | - | - | 10 proiecte implementate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.2.6. | Elaborarea și aplicarea mecanismelor de finanțare a programelor de eficiență energetică și reutilizare a apelor uzate epurate, inclusiv prin proiecte-pilot susținute de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și de partenerii de dezvoltare | 2030 | 20,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | - | - | 5 proiecte-pilot implementate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| Obiectivul specific 2.3. Creșterea, până în anul 2030, a nivelului de profesionalizare a resurselor umane din sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, prin asigurarea instruirii și certificării a minimum 25 % din personalul operatorilor licențiați și a minimum 100 angajați ai autorităților administrației publice locale relevante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Elaborarea Planului național de formare continuă și certificare profesională, realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru operatorii de servicii și autoritățile administrației publice locale, prin Platforma națională de învățare și colaborare (Universitatea Tehnică a Moldovei – operatori – autorități administrației publice locale) | 2027 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | Plan național elaborat și aprobat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: Ministerul Educației și Cercetării; Universitatea Tehnică a Moldovei; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.3.2. | Consolidarea capacităților Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării din cadrul Universității Tehnice a Moldovei prin modernizarea bazei materiale, dotarea laboratoarelor și actualizarea programelor de formare | 2030 | 3,000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,000 | - | - | Un laborator pentru studii dotat, modernizat și funcțional Program de formare actualizat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Educației și Cercetării; Universitatea Tehnică a Moldovei; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.3.3. | Implementarea Planului național de formare continuă prin comandă de stat pentru funcționarii publici și personalul tehnic și managerial al operatorilor de alimentare cu apă și de sanitație, derulat de Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării din cadrul Universității Tehnice a Moldovei și prin intermediul Platformei de „M-Learn” | 2030 | 3,000 | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 3,000 | - | - | Minimum 30 de persoane încadrate anual la studii de formare continuă | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Educației și Cercetării; Universitatea Tehnică a Moldovei; agențiile de dezvoltare regională |
| 2.3.4. | Promovarea parteneriatelor educaționale și de cercetare aplicată între mediul academic și operatorii de servicii de alimentare cu apă și de sanitație, prin integrarea practicienilor în activități didactice și prin dezvoltarea de proiecte comune de inovare, digitalizare și tehnologii verzi | 2030 | 1,000 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,000 | - | - | Minimum 3 parteneriate funcționale universitate – operator, operaționalizate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Educației și Cercetării; Universitatea Tehnică a Moldovei |
| Obiectivul general 3. Asigurarea sustenabilității financiare și creșterea capacității de mobilizare a resurselor pentru dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și de sanitație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Dublarea, până în anul 2030, a volumului finanțărilor externe atrase în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație prin instituirea și operaționalizarea unui cadru național unic de coordonare și planificare a finanțărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Consolidarea și operaționalizarea Consiliului Sectorial pentru Coordonarea Asistenței Externe în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație, prin instituirea unui mecanism funcțional de prioritizare a proiectelor, coordonare a partenerilor de dezvoltare și prevenire a suprapunerilor investiționale | 2030 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | - | - | 4 ședințe anuale ale Consiliului desfășurate și documentate; mecanism funcțional de coordonare operațional și raport anual publicat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 3.1.2. | Crearea, operaționalizarea și actualizarea anuală a bazei de date naționale privind suportul partenerilor de dezvoltare în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, incluzând informații privind volumele financiare, stadiul implementării, zonele de intervenție și impactul proiectelor | 2030 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | - | - | Bază de date națională creată și operaționalizată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională; Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| 3.1.3. | Elaborarea și promovarea Portofoliului unic al proiectelor prioritare (derivat din Secțiunea „Apă și Sanitație” a PATN), actualizat anual și utilizat în dialogul strategic cu partenerii externi pentru atragerea finanțărilor majore în infrastructura de alimentare cu apă și de sanitație | 2030 | 1,000 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,000 | - | - | Portofoliu unic elaborat și actualizat anual | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională; Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală |
| Obiectivul specific 3.2. Planificarea și implementarea, până în anul 2030, a unui plan de investiții pentru sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, care să asigure finanțarea anuală a cel puțin 50 de proiecte cu impact sistemic, local și regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Elaborarea Planului de investiții 2026-2030 pentru sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, corelat cu Cadrul bugetar pe termen mediu, Planul național de investiții publice și Secțiunea „Apă și Sanitație” din PATN | 2027 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | - | - | Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – Banca Mondială | - | Plan de investiții elaborat, avizat și aprobat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală |
| 3.2.2. | Consolidarea mecanismului financiar dedicat autorităților administrației publice locale pentru extinderea rețelelor, reabilitarea sistemelor existente și conectarea localităților rurale și periurbane la infrastructura regională; includerea sprijinului pentru conectarea sistemelor autonome la magistralele regionale (Soroca – Bălți, Cahul, Râșcani, Leova-Iargara ș.a.) | 2030 | 100,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | - | - | Minimum 20 de proiecte de conectare a localităților la sistemele regionale implementate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională |
| 3.2.3. | Elaborarea și operaționalizarea cadrului național pentru utilizarea parteneriatelor public-private și a instrumentelor financiare inovatoare în sectorul de alimentare cu apă și de sanitație, incluzând ca direcții potențiale: - mecanisme de finanțare combinată (grant + împrumut avantajat); - garanții pentru proiecte de eficiență energetică și reducerea pierderilor; - împrumuturi cu componentă de performanță (plata condiționată de atingerea indicatorilor); - contracte de tip parteneriat public-privat pentru modernizarea infrastructurii; - constituirea Fondului Național Revolving pentru investiții în domeniul de alimentare cu apă și de sanitație | 2030 | 2,000 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | 2,000 | Hotărâre a Guvernului aprobată Minimum 1 proiect-pilot în regim de parteneriat public-privat implementat (proiectare, construcție și operare sau contract de performanță) | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală |
| Managementul Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Evaluarea rezultatelor intermediare ale Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030 | 2028 | 650 | - | - | 650 | - | - | 650 | - | - | 1 raport de evaluare intermediară a Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030, elaborat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 4.2. | Organizarea Conferinței naționale în domeniul apei și sanitației, pentru discutarea rezultatelor intermediare, asigurarea vizibilității progresului și consolidarea cooperării dintre actorii implicați | 2028 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | Conferință națională organizată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| 4.3. | Evaluarea rezultatelor finale ale Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030, program similar de avansare a rezultatelor obținute | 2030+ | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - | 1 raport de evaluare finală a Programului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de sanitație pentru anii 2026-2030, elaborat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| TOTAL |  |  | 597650 | 134460 | 142375 | 127765 | 98325 | 94725 | 342505 | 127945 | 127200 |  |  |