X. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# на реализацию национального проекта по развитию сектора водоснабжения,

# и сточных вод на период 2026-2030

| Нет. элт-мониторы. | Действия, | Сроки реализации, | Затраты на реализацию (тыс. леев) |  |  |  |  |  | , Источник финансирования, |  |  | мониторинга | Учреждения, ответственного за/ партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полностью | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Года | государственный Бюджет - | Партнеров, развитие | , Источники покрытия |  |  |

| От 1 | от 2 | от 3 | от 4 | от 5 | от 6 | от 7 | от 8 | от 9 | от 10 | от 11 | от 12 | от 13 | от 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Усиление управления водными ресурсами в пределах и в рамках институциональной и нормативно-правовой базы в секторе водоснабжения и санитарных услуг, в целях обеспечения эффективного управления, последовательно и рационально услуг в области водоснабжения и санитарных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конкретной Цели 1.1. Разработки, утверждения и функционирования, и до 2030 года, нормативно-правовой базы и институциональной базы в секторе водоснабжения и санитарных услуг, в соответствии с требованиями и практикой Европейского Союза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение анализа, функциональные, институциональные сектора водоснабжения и санитарии, с оценкой его компетентности, информационных потоков в процессе принятия решений и бизнес-процессов корпоративного управления, а также в разработке предложений по оптимизации | 2027 | 400 | 200 | 200 | - | - | - | - | - Проект „Безопасность, Водоснабжения и Канализации в республике Молдова” – Всемирный Банк и |  | функциональный Анализ институциональных структур, который был разработан и утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 1.1.2. | - Разработка нормативно-правовой базы в целях координации и управления развития инфраструктуры водоснабжения и санитарии на национальном и региональном уровнях, в том числе определение обязанностей и процедур межведомственного | 2028 | 200 |  | 200 | - | - | - | 200 | - | - | Постановление Правительства утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 1.1.3. | Укрепление потенциала Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, координации стратегического развития, мониторинга и оценки государственной политики в области водоснабжения и санитарии, в том числе и обучения, приборы и инструменты анализа, а также внутренних процедур, обновляется | 2029 | 500 | 200 | 300 | - | - | - |  | - Проект „Безопасность, Водоснабжения и Канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк | - | Плана по наращиванию потенциала подразделений, отвечающих за области водоснабжения и санитарии, в Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития, разработаны, утверждены и внедрены; 5 годовые отчеты, разработанные | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 1.1.4. | Разработка механизма и нормативной базы, мониторинг и контроль за операторами в области водоснабжения и санитарии nelicențiați, в том числе правил, показателей и порядок представления отчетности | 2027 | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 и Бюджета Национального Агентства по Регулированию в Энергетике (нарэ | - | - | Постановления административного Совета Национального Агентства по Регулированию в области Энергетики, утвержденной | Национальным Агентством по Регулированию в сфере Энергетики; Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 1.1.5. | Развитие национального механизма межведомственной координации Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития – Национальное Агентство по Регулированию в Энергетике – для Национального Агентства по охране Здоровья Государственной Инспекции по Охране окружающей Среды , Агентство по окружающей Среде для реализации политики в области водоснабжения и канализации | 2027 | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | Постановление Правительства утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Национального Агентства по Регулированию в Энергетике; - Национальное Агентство по охране Здоровья Населения; Инспекция по Охране окружающей Среды, Агентство по окружающей Среде |
| 1.1.6. | Разработка и утверждение Раздела „водоснабжение и Канализации” в городе PATN, интеграция инфраструктуры, стандартов, развития региональных и национальных приоритетов | 2028 | 16,150 | 3,060 | 10,000 | 3,090 | - | - | - | - Проект „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк, Агентство Развития Австрии | - | Закон | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 1.1.7. | Развитие и эффективное управление и поддержание в исправном состоянии и внедрение автоматизированной информационной Системы „Управление государственных услуг по водоснабжению и канализации” И СМП-AAC), на основе Концепции и внедрение автоматизированной информационной Системы „Управление государственных услуг водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства нет. 442/2025, в сборе, анализе и составлении отчетности выявлять эффективности работы операторов | 2027 | 5,995 | 2,545 | 3,450 | - | - | - | - | - Проект „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк | - | информационная Система " разработан, испытан и operaționalizat | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, Национального Агентства по Регулированию в Энергетике (нарэ |
| 1.1.8. | Создание и поддержка в популяризации данных журнала учета инженерных сетей, по крайней мере, в 50 населенных пунктах Республики Молдова, а также в соответствии с законодательством. 290/2024 | 2030 года | 1,055 | 455 | 200 | 200 | 200 | - | 1,055 | - | - | Реестр в электронном виде и оперативную поддержку в популяризации данных, ит-инфраструктуры на существующих и в более 50 населенных пунктах Республики Молдова" | Агентство Геодезии, Картографии и Кадастра республики молдова; Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития, |
| конкретные Цели 1.2. Согласование, до 2030 года, в рамках научно-технической и нормативной базы в секторе водоснабжения и санитарных услуг в соответствии с европейскими стандартами EN/ISO), и в целях применения единых правил по проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктуры водоснабжения и санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение инвентаризации, полное ГОСТ-ов и нормативов, установленных в технических, в области водоснабжения и санитарных услуг, оценке соответствия европейским стандартам EN, ISO), и разработка предложений по актуализации, согласования или отмены | 2029 | 8,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | - | - | Отчет о inventarie разработан и утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищного строительства |
| 1.2.2. | Разработка и утверждение пакета единый на нормативные акты и стандарты, современные технологии проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения и канализации, приведенной в соответствие с законодательством Европейского Союза, в том числе методологии национального параметры сети, установок и сооружений, а также стандартов и операционных | 2027 | 1,300 | 700 | 600 | - | - | - | - | - Проект „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк | - | 2) нормативные (NCM ) утверждены | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищно |
| 1.2.3. | Разработка норматива национальным санитарно-защитные зоны (ZPS), основанную на оценке риска и критериев, дифференцированных по глыбы, источники воды, типов и водоотведения | 2028 | 1,300 | 500 | 500 | 300 | - | - | 1,300 | - | - | - Нормативной области социальной защиты населения (ZPS) (NCM/Л. с), разработанным и утвержденным | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищного строительства; - Министерство Здравоохранения; Национальное агентство Общественного Здоровья |
| 1.2.4. | - Создание механизма, который периодического (один раз в 5 лет), нормативов, технических регламентов, действующих в области водоснабжения и санитарии, в том числе порядок разработки, утверждения, обновления и консультаций | 2028 | 400 | - | 200 | 200 | - | - | 400 | - | - | - Приказ Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, в отношении механизма, который рассмотрения | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищно |
| 1.2.5. | Разработка и утверждение Руководства по техническим минимальным требованиям для проектирования и реализации, в том числе и стандарты в технической документации и критериев проверки качества выполненных работ в области водоснабжения и канализации | 2028 | 400 | - | 200 | 200 | - | - | 400 | - | - | - Приказ Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития " об утверждении Руководства, разработанного и утвержденного | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищно |
| конкретного объекта 1.3. Обеспечение воплощения в год к 2030 году, а с директивами Европейского Союза в области питьевой воды, санитарии и охраны водных ресурсов и создание механизмов регулирования, контроля и управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | - Гармонизация нормативно-правовой базы в отношении воды, предназначенной для употребления человеком в пищу с положениями Директивы совета (ЕС) 2020/2184 Европейского Парламента и Совета европы от 16 марта 2020 года о качестве воды, предназначенной для потребления человеком, в том числе требованиям в отношении рисков, контроль, обеспечение прозрачности и доступа к информации, | 2028 | 800 | - | 400 | 400 | - | - | 800 | - | - | Постановление Правительства утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Министерство окружающей Среды, Министерство Здравоохранения, |
| 1.3.2. | Перевод с Директивой (ЕС) 2024/3019 Европейского Парламента и Совета от 27 ноября 2024 по очистке городских сточных вод (реформирования), в том числе условий для формирования городских агломераций, сооружения функции контроля качества стоков и осадка | 2026 | 800 | 800 | - | - | - | - | - 200 | Проект „ Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк | - | Постановление Правительства утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Министерство по охране окружающей Среды, |
| 1.3.3. | Разработка пп в Постановление Правительства "об утверждении Положения" о минимальных требованиях для повторного использования воды, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2020/741, в том числе критериям качества, в области разрешительной документации и контроля | 2027 | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | Постановление Правительства утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Министерство окружающей Среды, Министерство сельского Хозяйства и Продовольствия |
| 1.3.4. | Обновление законодательства в области управления и использования шлама от очистки сточных вод, в том числе и возможности использования в сельском хозяйстве, и в энергетике, и в соответствии с Директива 86/278/EEC в отношении охраны окружающей среды, в частности почвы, а при использовании осадка сточных вод в сельском хозяйстве, | 2028 | 800 | - | 400 | 400 | - | - | 800 | - | - | Постановление Правительства утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Министерство по охране окружающей Среды, |
| основная Цель 2. Повышение эффективности деятельности организационных, эксплуатационных и технических органов, администрации, местных органов власти и операторов связи, услуги в области водоснабжения и санитарных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конкретной Цели 2.1. Создания и функционирования, вплоть до 2030 года, а также механизмов поддержки, а также инструменты стандартизированы, органов местного самоуправления, в целях эффективности управления процессами регионализации, межобщинного сотрудничества и деловых отношений с поставщиками воды и сточных вод, в соответствии с практикой европейского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и внедрение национального механизма поддержки, технической, органы местного самоуправления в процессе ее регионализации и услуг в области водоснабжения и санитарии, в том числе по разработке и утверждению Инструкций по регионализация общественного питания, водоснабжения и канализации чтобы методического пособия для сотрудничества и делегирования в управлении государственной службы и водоснабжения и канализации операторов/ региональных операторов и типового Договора о делегировании управлению государственной службой для водоснабжения и водоотведения | 2027 | 500 | 300 | 200 | - | - | - | 500 | - | - | Приказ Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития " об утверждении Инструкции о регионализация общественного питания, водоснабжения и канализации; Приказ об утверждении методического пособия для сотрудничества и делегирования в управлении государственной службы и водоснабжения и канализации операторов/региональных операторов Постановление административного Совета национального Агентства по Регулированию в области Энергетики, утвержденной по типовой Договор о делегировании управления государственной службы водоснабжения и канализации в | Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития, Национального Агентства по Регулированию в Энергетике; агентства регионального развития |
| 2.1.2. | Оказание содействия в разработке постоянно, органов местного самоуправления, в рамках переговорного процесса, контроля и анализа договоров, распределения, управления, том числе посредством: 1) установления курса на дальнейшее обучение в Национальном Институте Управления, и государственное управление; 2) обучение годовых; 3) оказание юридической помощи и технической стороны Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития и агентство регионального развития, | к 2030 году | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | - | - | обучение продолжается в детском доме, в рамках Национального Института Менеджмента и Общественного управления; не менее 50 человек, прошедших обучение за год (менеджеры, и юристы, и специалисты авторитетных) | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, Национальный Институт Менеджмента и Общественного управления; агентства регионального развития" |
| 2.1.3. | Разработка и внедрение механизмов финансирования и поддержки, технической инвентаризации, оцифровки и записи объектов инфраструктуры водоснабжения и санитарии в Журнале регистрации и учета инженерных сетей, в том числе и внесении изменений в Постановление Правительства республики молдова nr. 152/2022 для того, чтобы позволить себе финансирование и результатов, | к 2030 году | в 20000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | - | - | не менее успешных проектов по проведению инвентаризации объектов инфраструктуры до 50 наборов данных, инфраструктуры водоснабжения и канализации, существующие в 50-х годах в населенных пунктах, в цифровой формат и регистрируются в Журнале учета инженерных сетей | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, Агентство по Геодезии, Картографии и Кадастра; агентства регионального развития |
| 2.1.4. | - Разработка механизмов поддержки органам местного самоуправления в определении оптимальных решений технических и экономических оптимальным (в том числе, технико-экономические обоснования) и подготовке технических условий на проектирование и строительство объектов инфраструктуры водоснабжения и санитарии, в соответствии с требованиями Раздела „водоснабжение и Санитария”, чтобы PATN, и требований к степени очистки сточных вод, установленным в соответствии с размером транспортные | 2030 года | в $ 1000 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | и 1000 | - | - | Приказ об утверждении Руководства пояснения, разработанный, утверждена и опубликована как Минимум 40 обучающих семинаров, региональных, организованных; консультационные Услуги техники, созданной в рамках " агентства регионального развития, | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития |
| 2.1.5. | Оснащение учебных заведений, медицинских учреждений, интерьер соответствует, и интеграция их в системы, государственных или местных водопроводных и сточных вод, в том числе и при подключении обязательно к сетям вновь построенных или) оздоровления, и/или реализацию решений, децентрализации, соответствующие по управлению сточных вод, | к 2030 году | 350,000 | размере 100 000 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 125,000 | 100,000 | 125,000 | 85% образовательных учреждений, оборудованных всеми современными удобствами WASH салона | - Министерство Образования и науки; Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития; Министерство Здравоохранения; Национальный совет по Развитию Регионального и Местного значения; органы местного самоуправления; операторы водоснабжения и канализации; Детский Фонд организации Объединенных Наций |
| конкретные Цели 2.2. Рост к 2030 году, чтобы в оперативной деятельности и финансовой устойчивости региональных операторов в области водоснабжения и санитарии, так что как минимум 90 % из них работают на основе принципа покрытия затрат и эксплуатационных стандартов европейского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Помощь в разработке и актуализации планов мероприятий по повышению эффективности работы (ПУНКТ) для лицензированных операторов, показатели производительности и стандартизации (потерь, энергетической эффективности, непрерывности, сбора, дохода) | к 2030 году | около 10 000 | - | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | - | - | - 25-планов для повышения эффективности работы (ПУНКТ), разработанных и утвержденных в | Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития, |
| 2.2.2. | Разработка и внедрение механизмов финансирования и поддержки на разработку планов обеспечения безопасности воды (СРП) со стороны региональных операторов, в соответствии с Директивой (ЕС) 2020/2184 создания Европейского Парламента и Совета от 16 марта 2020 года о качестве воды, предназначенной для потребления человеком, в том числе за счет обучения и технической помощи, специализированной, | в 2030 году | от 5 000 | - | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | - | - | 8-и плоскостях, защитный для воды (ПРОВЕРКА) разработанных и утвержденных в | Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития; Национальное агентство Общественного Здоровья; агентства регионального развития |
| 2.2.3. | Разработка и внедрение механизмов, предназначенных для финансирования местных органов власти и операторов в регионах с целью расширения диапазона приемлемости для финансирования необходимых инвестиций для повышения эффективности работы операторов в области водоснабжения и санитарии, а для развития технических возможностей органов местного самоуправления, в том числе: - переход системы работы оператора (SCADA, GIS, КИМ, прямого доступа к памяти); - о модернизации и аккредитации лабораторий, осуществляющих региональный соответствии с национальными стандартами; - на приобретение оборудования, инвентаря и средств материально-технических программ; - разработка и реализация планов мероприятий по повышению эффективности деятельности "(PIP) и " плана обеспечения безопасности воды (ПРОВЕРКА); - финансирование проведения инвентаризации, оцифровки и записи объектов инфраструктуры водоснабжения и санитарии в Журнале регистрации и учета инженерных сетей; - обеспечение доступа к ресурсам, использования возобновляемых источников энергии, в частности, станций очистки сточных вод и насосные системы канализации, | в 2030 году | и 100 | - | в 25 | в 25 | в 25 | в 25 | 100 | - | - | Постановление Правительства принято; Не менее 20 проектов | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития |
| 2.2.4. | Разработка и внедрение механизмов финансирования для того, операторами лицензий для модернизации и аккредитации лабораторий, осуществляющих региональный анализ воды в соответствии с национальными стандартами, в том числе и полное оборудование и подготовка кадров | к 2030 году | 10,000 | - | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | до 10,000 | - | - | 2-х лабораториях, оборудованных номеров, и аккредитованные в | Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития |
| 2.2.5. | Разработка и внедрение механизмов финансирования бизнес улучшении комплектации региональных операторов оборудования, техники и средств тылового обеспечения, необходимого для функционирования эффективных систем в области водоснабжения и санитарии | к 2030 году | в 20000 | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 20,000 | - | - | 10 проектов | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития" |
| 2.2.6. | Разработка и внедрение механизмов финансирования программ в области энергоэффективности и использования очищенных сточных вод, в том числе и за счет пилотных проектов при поддержке Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, а также партнеры по развитию | в 2030 году | в 20000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | - | - | 5 пилотные проекты реализованы, | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития; Министерство сельского Хозяйства и Продовольствия |
| конкретного объекта 2.3. Рост в 2030 году от уровня профессиональной подготовки людских ресурсов в секторе водоснабжения и санитарии, обеспечения обучения и сертификации не менее 25 % из числа сотрудников оператора лицензиатов и не менее 100 работников органов местного самоуправления , соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разработка национального Плана действий по квалификации и сертификации "профессионального" в сотрудничестве с Техническим Университетом Молдовы, в частности, для операторов службы и органов местного самоуправления, по национальной Платформы для обучения и совместного (государственного Технического Университета Молдовы поставщики – органы местного самоуправления) | 2027 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - национальный План разрабатывается и утверждается Национальным Агентством по обеспечению Качества в сфере Образования и научных Исследований | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития: Министерство Образования и Науки; государственного Технического Университета Молдовы, агентства регионального развития, |
| 2.3.2. | Закрепление навыков исследовательского Института Непрерывного образования в области Водоснабжения и Канализации, в рамках государственного Технического Университета Молдовы по модернизации материальной базы, оснащению лаборатории и актуализации учебных программ, | в 2030 году | не менее 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,000 | - | - | лабораторию для исследования, где, обновлен и функционально учебной Программы обновленного | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, Министерство Образования и Науки; государственного Технического Университета Молдовы, агентства регионального развития, |
| 2.3.3. | Реализация национального Плана по непрерывной подготовке кадров по заказу государственных гражданских служащих и технического персонала и управленческого операторов, водоснабжения и канализации, осуществляется в Институте Непрерывного образования в области Водоснабжения и Канализации, в рамках государственного Технического Университета Молдовы, а также с помощью Платформы „M-Key”) | к 2030 году | не менее 3000 | - | В 750 | В 750 | В 750 | В 750 | 3,000 | - | - | не менее 30 лиц, включенных в годовой исследований, непрерывного образования | , Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития; Министерство Образования и Науки; государственного Технического Университета Молдовы, агентства регионального развития" |
| 2.3.4. | Развития партнерских отношений обучающих и прикладных исследований между научными кругами и операторами, предоставляющими услуги в области водоснабжения и санитарии, за счет интеграции практики по видам учебной работы и развития совместных проектов, инноваций, оцифровки и экологически чистых технологий | к 2030 году | и $ 1000 | - | в 250 | в 250 | в 250 | в 250 | и 1000 | - | - | не менее 3-х партнерские отношения с функциональными университет – оператора, в ходе таких операций отрабатываются вопросы | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, Министерство Образования и Науки; государственного Технического Университета Молдовы ( |
| Цель 3. Обеспечение финансовой устойчивости и повышение эффективности мобилизации ресурсов для развития сельского водоснабжения и санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конкретного объекта 3.1. Удвоение до 2030 года объема финансирования, иностранных дел, привлеченных в сектор водоснабжения и санитарии путем создания и функционирования рамках единой национальной системы координации и планирования финансовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Укрепление и создание Отраслевого Совета по Координации Внешней Помощи в сфере водоснабжения и санитарной техники, при создании функционального механизма на основе проектов, координации деятельности партнеров по развитию и предотвращению дублирования финансирования инвестиционных | 2030-му году | до 250 | от 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 250 | - | - | 4-х годового собрания Совета проведены и документально оформлены; функциональный механизм координации, оперативного и годового отчета, опубликованного | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 3.1.2. | Создание, создание и ежегодная актуализация базы данных на партнеров по развитию в сфере водоснабжения и сточных вод, в том числе информация об объемах финансовых, в стадии реализации, области применения и влияния проектов, | к 2030 году | до 250 | от 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 250 | - | - | База данных национальной создана operaționalizată | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития; Национальный совет по Развитию Регионального и Местного значения; Министерство сельского Хозяйства и Продовольствия |
| 3.1.3. | Создание и продвижение Портфолио уникальные проекты, приоритетные "(производное от "в Разделе „Вода и Санитария”, чтобы PATN), обновляется ежегодно и используется, в диалоговом окне "стратегические" с зарубежными партнерами, для привлечения финансирования, основных объектов питания, водоснабжения и санитарии | к 2030 году | и $ 1000 | - | в 250 | в 250 | в 250 | в 250 | и 1000 | - | - | Портфолио, уникальный, разработан и обновляется ежегодно | Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития; Национальный совет по Региональному Развитию и Местному |
| конкретного объекта 3.2. Планирования и реализации, к 2030 году, а также план инвестиций в сектор водоснабжения и санитарии, которые должны обеспечивать ежегодное финансирование не менее 50 проектов, оказывающих влияние системного, местного и регионального самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка инвестиционного Плана, 2026-2030 в области водоснабжения и канализации, в соответствии с рамками бюджета на среднесрочный период, в соответствии с национальным Планом государственных инвестиций, а в Разделе „Водоснабжения и Канализации” в городе PATN | 2027 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | - | - | - Проект „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк | - | инвестиционный План разработан, согласован и утвержден | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, Национального управления по Региональному Развитию и Местному |
| 3.2.2. | Укрепление финансового механизма, посвященный органов местного самоуправления по расширению сетей, реконструкции существующих и соединения сельских населенных пунктов, а periurbane в региональной инфраструктуре; включить поддержку подключения автономных систем по линии регионального (Кишинев, Бельцы, Кагул, Рышканы, Леова-Яргара, и.a) | К 2030 году | 100,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | - | - | не менее 20 проектов по подключению населенных пунктов и системы региональных реализован | Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, агентства регионального развития, |
| 3.2.3. | Разработка и создание национальной базы по использованию государственно-частного партнерства, а также инструменты, финансовые, инновационные, в секторе водоснабжения и санитарии, в том числе направления возможных: - механизмы финансирования в сочетании (гранта + в кредит преимуществом); - гарантии по проектам по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь; - кредиты, составляющая программное обеспечение уплаты условно достижение показателей); - договоры о типе государственно-частного партнерства в целях модернизации объектов инфраструктуры; - создание Национального Фонда Оборотных инвестиций в сферу водоснабжения и санитарии | к 2030 году | 2,000 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | 2,000 | Постановление Правительства принято не менее чем за 1 пилотный проект по схеме государственно-частного партнерства, реализуемого (проектирования, строительства и эксплуатации и договора на исполнение) | , Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития; Национальный совет по Региональному Развитию и Местному |
| Управлению государственной Программы развития водоснабжения и канализации на период 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оценка промежуточных результатов Программы национального развития в области водоснабжения и санитарии на период 2026-2030 | 2028 | 650 | - | - | 650 | - | - | 650 | - | - | 1 отчет об оценке в среднем национального проекта по развитию сектора водоснабжения и канализации на период 2026-2030, разработанный | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 4.2. | Организация Конференции по реализации национальных программ в области водных ресурсов и санитарии для обсуждения промежуточных результатов, обеспечение наглядности хода и укрепление сотрудничества между сторонами, участвующими | 2028 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | в 200 - | Конференция, организованная | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития |
| 4.3. | Оценка конечных результатов государственной Программы по развитию сектора водоснабжения и канализации на период 2026-2030, аналогичное по улучшению полученных результатов | к 2030 году+ | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - | 1 в отчете об оценке итоговой государственной Программы развития водоснабжения и канализации на период 2026-2030, разработан | Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития, |
| ВСЕГО |  |  | 597650 | 134460 | 142375 | 127765 | 98325 | 94725 | 342505 | 127945 | 127200 |  |  |