


X. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на реализацию национального проекта по развитию сектора водоснабжения, 
и сточных вод на период 2026-2030
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	От 1
	от 2
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	от 4
	от 5
	от 6
	от 7
	от 8
	от 9
	от 10
	от 11
	от 12
	от 13
	от 14

	Цель 1. Усиление управления водными ресурсами в пределах и в рамках институциональной и нормативно-правовой базы в секторе водоснабжения и санитарных услуг, в целях обеспечения эффективного управления, последовательно и рационально услуг в области водоснабжения и санитарных условий

	конкретной Цели 1.1. Разработки, утверждения и функционирования, и до 2030 года, нормативно-правовой базы и институциональной базы в секторе водоснабжения и санитарных услуг, в соответствии с требованиями и практикой Европейского Союза

	1.1.1.
	Проведение анализа, функциональные, институциональные сектора водоснабжения и санитарии, с оценкой его компетентности, информационных потоков в процессе принятия решений и бизнес-процессов корпоративного управления, а также в разработке предложений по оптимизации
	2027
	400
	200
	200
	-
	-
	-
	-

	- Проект
„Безопасность, Водоснабжения и Канализации в республике Молдова” – Всемирный Банк и
	
	функциональный Анализ институциональных структур, который был разработан и утвержден
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития

	1.1.2.
	- Разработка нормативно-правовой базы в целях координации и управления развития инфраструктуры водоснабжения и санитарии на национальном и региональном уровнях, в том числе определение обязанностей и процедур межведомственного
	2028
	200
	· 
	200
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	Постановление Правительства утвержден
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития

	1.1.3.
	Укрепление потенциала Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, координации стратегического развития, мониторинга и оценки государственной политики в области водоснабжения и санитарии, в том числе и обучения, приборы и инструменты анализа, а также внутренних процедур, обновляется
	2029
	500
	200
	300
	-
	-
	-
	
	- Проект
 „Безопасность, Водоснабжения и Канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк
	-
	Плана по наращиванию потенциала подразделений, отвечающих за области водоснабжения и санитарии, в Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития, разработаны, утверждены и внедрены;

5 годовые отчеты, разработанные
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития

	1.1.4.
	Разработка механизма и нормативной базы, мониторинг и контроль за операторами в области водоснабжения и санитарии nelicențiați, в том числе правил, показателей и порядок представления отчетности
	2027
	200
	-
	200
	-
	-
	-
	200 и
Бюджета Национального Агентства по Регулированию в Энергетике (нарэ
	-
	-
	Постановления административного Совета Национального Агентства по Регулированию в области Энергетики, утвержденной
	Национальным Агентством по Регулированию в сфере Энергетики;

Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития

	1.1.5.
	Развитие национального механизма межведомственной координации Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития – Национальное Агентство по Регулированию в Энергетике – для Национального Агентства по охране Здоровья Государственной Инспекции по Охране окружающей Среды , Агентство по окружающей Среде для реализации политики в области водоснабжения и канализации
	2027
	200
	-
	200
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	Постановление Правительства утвержден 
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Национального Агентства по Регулированию в Энергетике;

- Национальное Агентство по охране Здоровья Населения;

Инспекция по Охране окружающей Среды,

Агентство по окружающей Среде

	1.1.6.
	Разработка и утверждение Раздела „водоснабжение и Канализации” в городе PATN, интеграция инфраструктуры, стандартов, развития региональных и национальных приоритетов
	2028
	16,150
	3,060
	10,000
	3,090
	-
	-
	-
	- Проект
 „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк, Агентство Развития Австрии
	-
	Закон
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития



	1.1.7.
	Развитие и эффективное управление и поддержание в исправном состоянии и внедрение автоматизированной информационной Системы „Управление государственных услуг по водоснабжению и канализации” И СМП-AAC), на основе  Концепции и внедрение автоматизированной информационной Системы „Управление государственных услуг водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства нет. 442/2025, в сборе, анализе и составлении отчетности выявлять эффективности работы операторов
	2027

	5,995
	2,545
	3,450
	-
	-
	-
	-
	- Проект
 „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк 
	-
	информационная Система " разработан, испытан и operaționalizat 
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

Национального Агентства по Регулированию в Энергетике (нарэ


	1.1.8.
	Создание и поддержка в популяризации данных журнала учета инженерных сетей, по крайней мере, в 50 населенных пунктах Республики Молдова, а также в соответствии с законодательством. 290/2024
	2030 года
	1,055
	455
	200
	200
	200 
	-
	1,055
	-
	-
	Реестр в электронном виде и оперативную поддержку в популяризации данных, ит-инфраструктуры на существующих и в более 50 населенных пунктах Республики Молдова"
	Агентство Геодезии, Картографии и Кадастра республики молдова;

Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития,



	конкретные Цели 1.2. Согласование, до 2030 года, в рамках научно-технической и нормативной базы в секторе водоснабжения и санитарных услуг в соответствии с европейскими стандартами EN/ISO), и в целях применения единых правил по проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктуры водоснабжения и санитарии

	1.2.1.
	Проведение инвентаризации, полное ГОСТ-ов и нормативов, установленных в технических, в области водоснабжения и санитарных услуг, оценке соответствия европейским стандартам EN, ISO), и разработка предложений по актуализации, согласования или отмены
	2029
	8,000
	-
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	8,000
	-
	-
	Отчет о inventarie разработан и утвержден
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищного строительства

	1.2.2.
	Разработка и утверждение пакета единый на нормативные акты и стандарты, современные технологии проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения и канализации, приведенной в соответствие с  законодательством Европейского Союза, в том числе методологии национального параметры сети, установок и сооружений, а также стандартов и операционных
	2027
	1,300
	700
	600
	-
	-
	-
	-
	- Проект
 „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк
	-
	2) нормативные 
(NCM ) утверждены
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищно 


	1.2.3. 
	Разработка норматива национальным санитарно-защитные зоны (ZPS), основанную на оценке риска и критериев, дифференцированных по глыбы, источники воды, типов и водоотведения
	2028
	1,300
	500
	500
	300
	-
	-
	1,300
	-
	-
	- Нормативной области социальной защиты населения (ZPS) (NCM/Л. с), разработанным и утвержденным
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищного строительства;

- Министерство Здравоохранения;

Национальное агентство Общественного Здоровья

	1.2.4. 
	- Создание механизма, который периодического (один раз в 5 лет), нормативов, технических регламентов, действующих в области водоснабжения и санитарии, в том числе порядок разработки, утверждения, обновления и консультаций
	2028
	400
	-
	200
	200
	-
	-
	400
	-
	-
	- Приказ Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, в отношении  механизма, который рассмотрения
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищно 


	1.2.5.
	Разработка и утверждение Руководства по техническим минимальным требованиям для проектирования и реализации, в том числе и стандарты в технической документации и критериев проверки качества выполненных работ в области водоснабжения и канализации
	2028
	400
	-
	200
	200
	-
	-
	400
	-
	-
	- Приказ Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития " об утверждении Руководства, разработанного и утвержденного
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Отдел по Благоустройству Территории, Градостроительства, Строительства и Жилищно 


	конкретного объекта 1.3. Обеспечение воплощения в год к 2030 году, а с директивами Европейского Союза в области питьевой воды, санитарии и охраны водных ресурсов и создание механизмов регулирования, контроля и управления 

	1.3.1.
	- Гармонизация нормативно-правовой базы в отношении воды, предназначенной для употребления человеком в пищу с положениями Директивы совета (ЕС) 2020/2184 Европейского Парламента и Совета европы от 16 марта 2020 года о качестве воды, предназначенной для потребления человеком, в том числе требованиям в отношении рисков, контроль, обеспечение прозрачности и доступа к информации,
	2028
	800
	-
	400
	400
	-
	-
	800
	-
	-
	Постановление Правительства утвержден

	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Министерство окружающей Среды,

Министерство Здравоохранения,

	1.3.2.
	Перевод  с Директивой (ЕС) 2024/3019 Европейского Парламента и Совета от 27 ноября 2024 по очистке городских сточных вод (реформирования), в том числе условий для формирования городских агломераций, сооружения функции контроля качества стоков и осадка
	2026
	800
	800
	-
	-
	-
	-
	-
200
	Проект
„ Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк
	-
	Постановление Правительства утвержден

	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Министерство по охране окружающей Среды,

	1.3.3. 
	Разработка пп в Постановление Правительства "об утверждении Положения" о минимальных требованиях для повторного использования воды, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2020/741, в том числе критериям качества, в области разрешительной документации и контроля
	2027
	600
	600
	-
	-
	-
	-
	600
	-
	-
	Постановление Правительства утвержден

	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Министерство окружающей Среды,

Министерство сельского Хозяйства и Продовольствия

	1.3.4. 
	Обновление законодательства в области управления и использования шлама от очистки сточных вод, в том числе и возможности использования в сельском хозяйстве, и в энергетике, и в соответствии с Директива 86/278/EEC в отношении охраны окружающей среды, в частности почвы, а при использовании осадка сточных вод в сельском хозяйстве,
	2028
	800
	-
	400
	400
	-
	-
	800
	-
	-
	Постановление Правительства утвержден

	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Министерство по охране окружающей Среды,

	основная Цель 2. Повышение эффективности деятельности организационных, эксплуатационных и технических органов,  администрации, местных органов власти и операторов связи, услуги в области водоснабжения и санитарных условий

	конкретной Цели 2.1. Создания и функционирования, вплоть до 2030 года, а также механизмов поддержки, а также инструменты стандартизированы, органов местного самоуправления, в целях эффективности управления процессами регионализации, межобщинного сотрудничества и деловых отношений с поставщиками воды и сточных вод, в соответствии с практикой европейского 

	2.1.1.
	Разработка и внедрение национального механизма поддержки, технической, органы местного самоуправления в процессе ее регионализации и услуг в области водоснабжения и санитарии, в том числе по разработке и утверждению Инструкций по регионализация общественного питания, водоснабжения и канализации чтобы методического пособия для сотрудничества и делегирования в управлении государственной службы и водоснабжения и канализации операторов/ региональных операторов и типового Договора о делегировании управлению государственной службой для водоснабжения и водоотведения
	2027
	500
	300
	200
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	Приказ Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития " об утверждении Инструкции о регионализация общественного питания, водоснабжения и канализации; 

Приказ об утверждении методического пособия для сотрудничества и делегирования в управлении государственной службы и водоснабжения и канализации операторов/региональных операторов

Постановление административного Совета национального Агентства по Регулированию в области Энергетики, утвержденной по типовой Договор о делегировании управления государственной службы водоснабжения и канализации в
	Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития,

Национального Агентства по Регулированию в Энергетике;

агентства регионального развития

	2.1.2.
	Оказание содействия в разработке постоянно, органов местного самоуправления, в рамках переговорного процесса, контроля и анализа договоров, распределения, управления, том числе посредством: 
1) установления курса на дальнейшее обучение в Национальном Институте Управления, и государственное управление;
 2) обучение годовых;
 3) оказание юридической помощи и технической стороны Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития и агентство регионального развития,
	к 2030 году
	5,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	5,000
	-
	-
	обучение продолжается в детском доме, в рамках Национального Института Менеджмента и Общественного управления;

не менее 50 человек, прошедших обучение за год (менеджеры, и юристы, и специалисты авторитетных)
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

Национальный Институт Менеджмента и Общественного управления; 
 
агентства регионального развития" 


	2.1.3.
	Разработка и внедрение механизмов финансирования и поддержки, технической инвентаризации, оцифровки и записи объектов инфраструктуры водоснабжения и санитарии в Журнале регистрации и учета инженерных сетей, в том числе и внесении изменений в Постановление Правительства республики молдова nr. 152/2022 для того, чтобы позволить себе финансирование и результатов,
	к 2030 году
	в 20000
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	20,000
	-
	-
	не менее успешных проектов по проведению инвентаризации объектов инфраструктуры до 50 наборов данных, инфраструктуры водоснабжения и канализации, существующие в 50-х годах в населенных пунктах, в цифровой формат и регистрируются в Журнале учета инженерных сетей
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

Агентство по Геодезии, Картографии и Кадастра;

агентства регионального развития


	2.1.4.
	- Разработка механизмов поддержки органам местного самоуправления в определении оптимальных решений технических и экономических оптимальным (в том числе, технико-экономические обоснования) и подготовке технических условий на проектирование и строительство объектов инфраструктуры водоснабжения и санитарии, в соответствии с требованиями Раздела „водоснабжение и Санитария”, чтобы PATN, и требований к степени очистки сточных вод, установленным в соответствии с размером транспортные
	2030 года
	в $ 1000
	400
	150
	150
	150
	150
	и 1000
	-
	-
	Приказ об утверждении Руководства пояснения, разработанный, утверждена и опубликована 

как Минимум 40 обучающих семинаров, региональных, организованных;

консультационные Услуги техники, созданной в рамках " агентства регионального развития,
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития


	2.1.5.
	Оснащение учебных заведений, медицинских учреждений, интерьер соответствует, и интеграция их в системы, государственных или местных водопроводных и сточных вод, в том числе и при подключении обязательно к сетям вновь построенных или) оздоровления, и/или реализацию решений, децентрализации, соответствующие по управлению сточных вод,
	к 2030 году
	
350,000
	размере 100 000
	
75,000
	
75,000
	
50,000
	
50,000
	125,000

	
100,000
	
125,000
	85% образовательных учреждений, оборудованных всеми современными удобствами WASH салона 
	- Министерство Образования и науки;

Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития;

Министерство Здравоохранения;

Национальный совет по Развитию Регионального и Местного значения;

органы местного самоуправления;

операторы водоснабжения и канализации;

Детский Фонд организации Объединенных Наций

	конкретные Цели 2.2. Рост к 2030 году, чтобы в оперативной деятельности  и финансовой устойчивости региональных операторов в области водоснабжения и санитарии, так что как минимум 90 % из них работают на основе принципа покрытия затрат и эксплуатационных стандартов европейского 

	2.2.1.
	Помощь в разработке и актуализации планов мероприятий по повышению эффективности работы (ПУНКТ) для лицензированных операторов, показатели производительности и стандартизации (потерь, энергетической эффективности, непрерывности, сбора, дохода)
	к 2030 году

	около 10 000
	-
	4,000
	2,000
	2,000
	2,000
	10,000
	-
	-
	- 25-планов для повышения эффективности работы (ПУНКТ), разработанных и утвержденных в


	Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития,

	2.2.2.
	Разработка и внедрение механизмов финансирования и поддержки на разработку планов обеспечения безопасности воды (СРП) со стороны региональных операторов, в соответствии с Директивой (ЕС) 2020/2184 создания Европейского Парламента и Совета от 16 марта 2020 года о качестве воды, предназначенной для потребления человеком, в том числе за счет обучения и технической помощи, специализированной,
	в 2030 году
	от 5 000
	-
	2,000
	1,000
	1,000
	1,000
	5,000
	-
	-
	8-и плоскостях, защитный для воды (ПРОВЕРКА) разработанных и утвержденных в
	Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития;

Национальное агентство Общественного Здоровья;

агентства регионального развития

	2.2.3.
	Разработка и внедрение механизмов, предназначенных для финансирования местных органов власти и операторов в регионах с целью расширения диапазона приемлемости для финансирования необходимых инвестиций для повышения эффективности работы операторов в области водоснабжения и санитарии, а для развития технических возможностей органов местного самоуправления, в том числе:
 - 	переход системы работы оператора (SCADA, GIS, КИМ, прямого доступа к памяти); 
- 	о модернизации и аккредитации лабораторий, осуществляющих региональный соответствии с национальными стандартами; 
-	на приобретение оборудования, инвентаря и средств материально-технических программ; 
-	разработка и реализация планов мероприятий по повышению эффективности деятельности "(PIP) и " плана обеспечения безопасности воды (ПРОВЕРКА); 
 -	финансирование проведения инвентаризации, оцифровки и записи объектов инфраструктуры водоснабжения и санитарии в Журнале регистрации и учета инженерных сетей;
-	обеспечение доступа к ресурсам, использования возобновляемых источников энергии, в частности, станций очистки сточных вод и насосные системы канализации,
	в 2030 году

	и 100
	-
	в 25
	в 25
	в 25
	в 25
	100
	- 
	-
	Постановление Правительства принято; 

Не менее 20 проектов 
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития

	2.2.4.
	Разработка и внедрение механизмов финансирования для того, операторами лицензий для модернизации и аккредитации лабораторий, осуществляющих региональный анализ воды в соответствии с национальными стандартами, в том числе и полное оборудование и подготовка кадров
	к 2030 году
	10,000
	-
	1,000
	3,000
	3,000
	3,000
	до 10,000
	-
	-
	2-х лабораториях, оборудованных номеров, и аккредитованные в
	Министерстве Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития

	2.2.5.
	Разработка и внедрение механизмов финансирования бизнес улучшении комплектации региональных операторов оборудования, техники и средств тылового обеспечения, необходимого для функционирования эффективных систем в области водоснабжения и санитарии
	к 2030 году
	в 20000
	-
	6,000
	6,000
	6,000
	2,000
	20,000
	-
	-
	10 проектов
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития"

	2.2.6.
	Разработка и внедрение механизмов финансирования программ в области энергоэффективности и использования очищенных сточных вод, в том числе и за счет пилотных проектов при поддержке Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, а также партнеры по развитию
	в 2030 году

	в 20000
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	20,000
	-
	-
	5 пилотные проекты реализованы,
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития;

Министерство сельского Хозяйства и Продовольствия 

	конкретного объекта 2.3. Рост в 2030 году от уровня профессиональной подготовки людских ресурсов в секторе водоснабжения и санитарии, обеспечения обучения и сертификации не менее 25 % из числа сотрудников оператора лицензиатов и не менее 100 работников органов местного самоуправления , соответствующих 

	2.3.1.
	Разработка национального Плана действий по квалификации и сертификации "профессионального" в сотрудничестве с Техническим Университетом Молдовы, в частности, для операторов службы и органов  местного самоуправления, по национальной Платформы для обучения и совместного (государственного Технического Университета Молдовы поставщики – органы местного самоуправления)
	2027
	2,000
	1,000
	1,000
	-
	-
	-
	2,000
	-
	-
	- национальный План разрабатывается и утверждается Национальным Агентством по обеспечению Качества в сфере Образования и научных Исследований 
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития:

Министерство Образования и Науки;

государственного Технического Университета Молдовы,

агентства регионального развития,

	2.3.2.
	Закрепление навыков исследовательского Института Непрерывного образования в области Водоснабжения и Канализации, в рамках государственного Технического Университета Молдовы по модернизации материальной базы, оснащению лаборатории и актуализации учебных программ,
	в 2030 году

	не менее 3000
	600
	600
	600
	600
	600
	3,000
	-
	-
	лабораторию для исследования, где, обновлен и функционально

учебной Программы обновленного
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,
Министерство Образования и Науки;

государственного Технического Университета Молдовы,

агентства регионального развития,

	2.3.3.
	Реализация национального Плана по непрерывной подготовке кадров по заказу государственных гражданских служащих и технического персонала и управленческого операторов, водоснабжения и канализации, осуществляется в Институте Непрерывного образования в области Водоснабжения и Канализации, в рамках государственного Технического Университета Молдовы, а также с помощью Платформы „M-Key”)
	к 2030 году
	не менее 3000
	-
	В 750
	В 750
	В 750
	В 750
	3,000
	-
	-
	не менее 30 лиц, включенных в годовой исследований, непрерывного образования
	, Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития;

Министерство Образования и Науки;

государственного Технического Университета Молдовы,

агентства регионального развития"

	2.3.4.
	Развития партнерских отношений обучающих и прикладных исследований между научными кругами и операторами, предоставляющими услуги в области водоснабжения и санитарии, за счет интеграции практики по видам учебной работы и развития совместных проектов, инноваций, оцифровки и экологически чистых технологий
	к 2030 году

	и $ 1000
	-
	в 250
	в 250
	в 250
	в 250
	и 1000
	-
	-
	не менее 3-х партнерские отношения с функциональными университет – оператора, в ходе таких операций отрабатываются вопросы
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

Министерство Образования и Науки;

государственного Технического Университета Молдовы (

	Цель 3. Обеспечение финансовой устойчивости и повышение эффективности мобилизации ресурсов для развития сельского водоснабжения и санитарии

	конкретного объекта 3.1. Удвоение до 2030 года объема финансирования, иностранных дел, привлеченных в сектор водоснабжения и санитарии путем создания и функционирования рамках единой национальной системы координации и планирования финансовой

	3.1.1.
	Укрепление и создание Отраслевого Совета по Координации Внешней Помощи в сфере водоснабжения и санитарной техники, при создании функционального механизма на основе проектов, координации деятельности партнеров по развитию и предотвращению дублирования финансирования инвестиционных
	2030-му году

	до 250
	от 50
	до 50
	до 50
	до 50
	до 50
	до 250
	-
	-
	4-х годового собрания Совета проведены и документально оформлены;

функциональный механизм координации, оперативного и годового отчета, опубликованного
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития

	3.1.2.
	Создание, создание и ежегодная актуализация базы данных на партнеров по развитию в сфере водоснабжения и сточных вод, в том числе информация об объемах финансовых, в стадии реализации, области применения и влияния проектов,
	к 2030 году
	до 250
	от 50
	до 50
	до 50
	до 50
	до 50
	до 250
	-
	-
	База данных национальной создана operaționalizată


	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития;

Национальный совет по Развитию Регионального и Местного значения;

Министерство сельского Хозяйства и Продовольствия


	3.1.3.
	Создание и продвижение Портфолио уникальные проекты, приоритетные "(производное от "в Разделе „Вода и Санитария”, чтобы PATN), обновляется ежегодно и используется, в диалоговом окне "стратегические" с зарубежными партнерами, для привлечения финансирования, основных объектов питания, водоснабжения и санитарии
	к 2030 году
	и $ 1000
	-
	в 250
	в 250
	в 250
	в 250
	и 1000
	-
	-
	Портфолио, уникальный, разработан и обновляется ежегодно 


	Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития;

Национальный совет по Региональному Развитию и Местному

	конкретного объекта 3.2. Планирования и реализации, к 2030 году, а также план инвестиций в сектор водоснабжения и санитарии, которые должны обеспечивать ежегодное финансирование не менее 50 проектов, оказывающих влияние системного, местного и регионального самоуправления

	3.2.1.
	Разработка инвестиционного Плана, 2026-2030 в области водоснабжения и канализации, в соответствии с рамками бюджета на среднесрочный период, в соответствии с национальным Планом государственных инвестиций, а в Разделе „Водоснабжения и Канализации” в городе PATN
	2027
	3,000
	2,000
	1,000
	-
	-
	-
	-
	- Проект
 „Безопасность, водоснабжения и канализации в республике Молдова”, – Всемирный Банк
	-
	инвестиционный План разработан, согласован и утвержден
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

Национального управления по Региональному Развитию и Местному

	3.2.2.
	Укрепление финансового механизма, посвященный органов местного самоуправления по расширению сетей, реконструкции существующих и соединения сельских населенных пунктов, а periurbane в региональной инфраструктуре;
включить поддержку подключения автономных систем по линии регионального (Кишинев, Бельцы, Кагул, Рышканы, Леова-Яргара, и.a)
	К 2030 году
	100,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	100,000
	-


	-
	не менее 20 проектов по подключению населенных пунктов и системы региональных реализован
	Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития,

агентства регионального развития,

	3.2.3.
	Разработка и создание национальной базы по использованию государственно-частного партнерства, а также инструменты, финансовые, инновационные, в секторе водоснабжения и санитарии, в том числе направления возможных: 
 - механизмы финансирования в сочетании (гранта + в кредит преимуществом); 
 - гарантии по проектам по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь; 
 - кредиты, составляющая программное обеспечение уплаты условно достижение показателей); 
- договоры о типе государственно-частного партнерства в целях модернизации объектов инфраструктуры; 
 - создание Национального Фонда Оборотных инвестиций в сферу водоснабжения и санитарии
	к 2030 году
	2,000
	-


	-
	-
	
1,000
	
1,000
	-
	-
	2,000
	Постановление Правительства принято

не менее чем за 1 пилотный проект по схеме государственно-частного партнерства, реализуемого (проектирования, строительства и эксплуатации и договора на исполнение) 


	, Министерство Инфраструктуры и Регионального Развития;

Национальный совет по Региональному Развитию и Местному

	Управлению государственной Программы развития водоснабжения и канализации на период 2026-2030

	4.1.
	Оценка промежуточных результатов Программы национального развития в области водоснабжения и санитарии на период 
2026-2030
	2028
	650
	-
	-
	650
	-
	-
	650
	-
	-
	1 отчет об оценке в среднем национального проекта по развитию сектора водоснабжения и канализации на период 2026-2030,
разработанный
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития

	4.2.
	Организация Конференции по реализации национальных программ в области водных ресурсов и санитарии для обсуждения промежуточных результатов, обеспечение наглядности хода и укрепление сотрудничества между сторонами, участвующими 
	2028
	200
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	в 200 -
	Конференция, организованная 
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития

	4.3.
	Оценка конечных результатов государственной Программы по развитию сектора водоснабжения и канализации на период 2026-2030, аналогичное по улучшению полученных результатов
	к 2030 году+
	600
	-
	-
	-
	-
	600
	600
	-
	-
	1 в отчете об оценке итоговой государственной Программы развития водоснабжения и канализации на период 2026-2030, разработан
	Министерством Инфраструктуры и Регионального Развития,

	ВСЕГО
	597650
	134460
	142375
	127765
	98325
	94725
	342505
	127945
	127200
	
	




